| Tuần | Công việc thực hiện theo kế hoạch | Công việc thực hiện thực tế | Gặp khó khăn gì |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tìm hiểu đề tài, khảo sát nghiệp vụ quản lý chung cư và xác định phạm vi hệ thống | Tìm hiểu mô hình hoạt động của chung cư, xác định các đối tượng sử dụng và chức năng chính | Khó xác định phạm vi vì nghiệp vụ chung cư khá rộng |
| 2 | Khảo sát các hệ thống quản lý chung cư hiện có, thu thập yêu cầu | Tham khảo một số hệ thống tương tự và tổng hợp các chức năng phù hợp | Một số hệ thống có nghiệp vụ khác nhau, khó chọn chức năng phù hợp |
| 3 | Phân tích yêu cầu và xác định Actor, Use Case | Hoàn thiện danh sách Actor và các Use Case chính | Một số chức năng có quan hệ với nhiều Actor |
| 4 | Xây dựng Use Case Diagram và đặc tả Use Case | Hoàn thành Use Case tổng quát và đặc tả các Use Case quan trọng | Cần điều chỉnh lại Use Case để tránh chức năng quá nhỏ hoặc trùng nhau |
| 5 | Phân tích quy trình nghiệp vụ và xây dựng Activity Diagram | Xây dựng Activity Diagram cho quản lý cư dân, thu phí và yêu cầu sửa chữa | Một số quy trình có nhiều trạng thái và nhánh xử lý |
| 6 | Xây dựng Sequence Diagram và xác định các đối tượng hệ thống | Hoàn thiện Sequence Diagram cho các nghiệp vụ chính | Khó xác định trách nhiệm giữa các lớp/module |
| 7 | Thiết kế cơ sở dữ liệu và ERD | Xác định Entity, thuộc tính và quan hệ giữa các bảng | Quan hệ giữa căn hộ, cư dân, phí và dịch vụ khá phức tạp |
| 8 | Thiết kế kiến trúc hệ thống và giao diện tổng thể | Chốt kiến trúc Web và thiết kế giao diện sơ bộ | Phải cân đối giữa kiến trúc đủ tốt và phạm vi phù hợp ĐATN |
| 9 | Khởi tạo project, cấu hình môi trường và Git/GitHub | Tạo solution, cấu hình ASP.NET Core, EF Core, SQL Server và repository | Phát sinh lỗi cấu hình môi trường/dependency |
| 10 | Xây dựng Authentication, Authorization và phân quyền | Hoàn thành đăng nhập, đăng xuất và phân quyền Resident/Manager/Staff/Admin | Xử lý quyền truy cập giữa các Role |
| 11 | Xây dựng module quản lý tòa nhà, tầng và căn hộ | Hoàn thành CRUD tòa nhà, tầng, căn hộ | Cần đảm bảo dữ liệu giữa các cấp không bị sai lệch |
| 12 | Xây dựng module quản lý cư dân và hộ gia đình | Hoàn thành quản lý cư dân, chủ hộ và thành viên trong căn hộ | Xử lý trường hợp cư dân chuyển căn hộ/thay đổi thông tin |
| 13 | Xây dựng module quản lý phí và các khoản phải thu | Xây dựng chức năng tạo và theo dõi các khoản phí | Thiết kế cách tính nhiều loại phí khác nhau |
| 14 | Xây dựng module thanh toán và lịch sử giao dịch | Hoàn thiện mô phỏng thanh toán và cập nhật trạng thái khoản phí | Xử lý trạng thái thanh toán và tránh cập nhật dữ liệu không nhất quán |
| 15 | Xây dựng module yêu cầu sửa chữa/bảo trì | Hoàn thành tạo, phân công và cập nhật trạng thái yêu cầu | Thiết kế workflow Pending → Assigned → In Progress → Completed |
| 16 | Xây dựng module phản ánh/khiếu nại | Hoàn thành gửi, tiếp nhận, xử lý và phản hồi phản ánh | Cần thống nhất quy trình xử lý và trạng thái phản ánh |
| 17 | Xây dựng module quản lý tiện ích chung cư | Xây dựng danh sách tiện ích và chức năng đăng ký sử dụng | Xử lý trùng lịch và giới hạn số lượng đăng ký |
| 18 | Xây dựng module quản lý khách và phương tiện | Hoàn thành đăng ký khách, check-in/check-out và quản lý phương tiện | Thiết kế quy trình xác nhận khách và lịch sử ra vào |
| 19 | Xây dựng hệ thống thông báo và cập nhật realtime | Tích hợp thông báo và thử nghiệm SignalR cho một số chức năng | Xử lý kết nối realtime và trạng thái thông báo |
| 20 | Xây dựng Dashboard và báo cáo thống kê | Hoàn thiện dashboard tổng quan cho ban quản lý | Tổng hợp dữ liệu từ nhiều module để hiển thị thống kê |
| 21 | Tích hợp các module và kiểm thử chức năng | Kiểm thử luồng nghiệp vụ từ cư dân → ban quản lý → nhân viên | Phát hiện lỗi khi các module tương tác với nhau |
| 22 | Kiểm thử toàn hệ thống, sửa lỗi và cải thiện giao diện | Sửa lỗi, tối ưu giao diện responsive và hoàn thiện các chức năng còn thiếu | Một số lỗi phát sinh ở các trường hợp đặc biệt |
| 23 | Hoàn thiện hệ thống, triển khai thử nghiệm và chuẩn bị dữ liệu demo | Hoàn thiện phiên bản demo, tạo dữ liệu mẫu và kiểm tra toàn bộ workflow | Cần đảm bảo hệ thống ổn định trước khi demo |
| 24 | Hoàn thiện báo cáo, slide, video/demo và chuẩn bị bảo vệ | Hoàn thiện báo cáo ĐATN, slide thuyết trình và luyện demo/bảo vệ | Áp lực thời gian, cần kiểm tra lại tài liệu và hệ thống |